Sì. Ti preparo una struttura a milestone “topic-complete”, cioè ogni milestone chiude un argomento intero del prodotto, non un pezzetto sparso.
Premessa utile: con ChatGPT i limiti di utilizzo esistono e possono cambiare; per esempio OpenAI indica che per alcuni modelli in ChatGPT Plus/Go ci sono limiti per finestra temporale e, superati quelli, la chat può passare a una versione mini. Inoltre Codex è pensato per task complessi, ma rende meglio quando gli dai molto contesto, fai pianificare prima i task difficili e usi AGENTS.md per non ripetere le istruzioni ogni volta. (OpenAI Help Center)
## Strategia migliore per non bruciare quota
Per il tuo progetto, il modo più efficiente è questo:
- 1 prompt di pianificazione per milestone
- 2–4 prompt di implementazione
- 1 prompt finale di review/fix
- quindi 4–6 prompt per milestone semplice, 6–8 per milestone media, 8–12 per milestone complessa
Se lavori così, eviti di fare 30 prompt disordinati sullo stesso problema.

# Roadmap per il tuo progetto
## Milestone 0 — Assetto di lavoro Codex
Obiettivo chiuso: repository pronto per lavorare bene con Codex.
### Cosa deve uscire
- AGENTS.md
- convenzioni del repo
- comandi standard
- regole architetturali
- definizione di done
### Prompt stimati
2–3 prompt
### Prompt 1
Analizza il repository e crea un file AGENTS.md alla root con:
- overview del progetto
- stack frontend/backend/db
- comandi principali con Docker
- regole di modifica del codice
- principio architetturale: design-time = workflow JSON, runtime = Flowable BPMN
- definizione di done per ogni task
Mantieni il file concreto e operativo, non generico.
### Prompt 2
Rivedi AGENTS.md e miglioralo per supportare task lunghi con Codex.
Aggiungi istruzioni su:
- piano prima dell’implementazione per task complessi
- diff piccoli e localizzati
- validazione dopo ogni milestone
- aggiornamento docs se cambia comportamento
### Done
Quando hai AGENTS.md, tutti i prompt successivi costano meno contesto. Questo è un moltiplicatore enorme. (Sviluppatori OpenAI)

## Milestone 1 — Workflow Designer read-only
Obiettivo chiuso: il placeholder sparisce e il workflow si vede davvero.
### Cosa deve uscire
- fetch workflow by id
- visualizzazione JSON raw o React Flow read-only
- loading/error state
- nessun placeholder residuo
### Prompt stimati
4–5 prompt
### Prompt 1
Analizza frontend/src/app/workflows/[id]/designer/page.tsx e proponi un piano in 5 passi per sostituire il placeholder con una vista read-only del workflow. Non scrivere ancora codice.
### Prompt 2
Implementa il fetch del workflow nella pagina designer usando l'endpoint esistente o aggiungendo un adapter frontend minimo.
Requisiti:
- loading state
- error state
- nessuna modifica architetturale ampia
- diff piccolo
### Prompt 3
Sostituisci il placeholder con una visualizzazione read-only del JSON workflow ben formattata.
Non introdurre nuove librerie.
### Prompt 4
Integra React Flow per mostrare nodes ed edges in sola lettura nella pagina designer.
Requisiti:
- mantieni anche un fallback leggibile se i dati sono incompleti
- non implementare ancora editing
- non toccare il backend
### Prompt 5
Rivedi la milestone Workflow Designer read-only.
Controlla:
- placeholder rimosso
- error handling
- build frontend
- semplicità del codice
Applica solo fix mirati.
### Done
A questo punto il designer “esaurisce il topic visualizzazione”. Non modifica ancora il modello, ma il problema attuale è chiuso.

## Milestone 2 — Workflow Definition API
Obiettivo chiuso: il backend gestisce bene le definizioni workflow.
### Cosa deve uscire
- GET /api/workflows/{id}
- GET /api/workflows
- POST /api/workflows
- PUT /api/workflows/{id}
- persistenza JSON
- validazione minima
### Prompt stimati
5–7 prompt
### Prompt 1
Analizza il backend e individua dove implementare o correggere il supporto CRUD per workflow definitions.
Produci un piano con:
- classi da creare o modificare
- entità DB coinvolte
- endpoint REST
- validazioni minime
Non scrivere ancora codice.
### Prompt 2
Implementa o correggi l'entità e il repository per workflow definitions.
Requisiti:
- persistenza del JSON definition
- campi minimi: id, name/key, status, version, definitionJson, timestamps
- nessun refactor non necessario
### Prompt 3
Implementa gli endpoint REST per:
- lista workflow
- dettaglio workflow
- creazione workflow
- aggiornamento workflow
Aggiungi DTO se serve e mantieni il codice pulito.
### Prompt 4
Aggiungi validazione minima lato backend per il workflow JSON:
- name non vuoto
- almeno 1 start
- almeno 1 end
- ids nodi univoci
- edges che puntano a nodi esistenti
### Prompt 5
Aggiorna il frontend workflow list/designer per usare gli endpoint CRUD reali del backend, senza cambiare UX oltre il necessario.
### Prompt 6
Rivedi la milestone Workflow Definition API.
Controlla:
- coerenza DTO/entity
- validazioni
- gestione errori HTTP
- build backend
Applica fix minimi.
### Done
Qui chiudi il topic “source of truth design-time”.

## Milestone 3 — Designer editabile
Obiettivo chiuso: il workflow non si vede soltanto, si modifica.
### Cosa deve uscire
- aggiunta nodi
- aggiunta edges
- salvataggio
- edit proprietà base nodo
- validazione grafica minima
### Prompt stimati
6–8 prompt
### Prompt 1
Proponi un piano per evolvere il designer read-only in editor minimale con React Flow.
Scope:
- aggiungere nodi
- connettere nodi
- modificare label e type
- salvare il workflow
Non implementare ancora.
### Prompt 2
Implementa la palette nodi minima:
- startEvent
- userTask
- exclusiveGateway
- endEvent
Con aggiunta al canvas.
### Prompt 3
Implementa la creazione e rimozione di edges nel designer.
Mantieni il modello JSON corrente come source of truth.
### Prompt 4
Aggiungi pannello proprietà base del nodo selezionato:
- label
- type
- candidateGroup per userTask
- condition per edge se applicabile
### Prompt 5
Collega il salvataggio del designer agli endpoint backend già esistenti.
Aggiungi stato dirty/saved e gestione errori.
### Prompt 6
Aggiungi validazioni UI minime prima del save:
- un solo start
- almeno un end
- no nodi orfani
- no edge duplicati
### Prompt 7
Rivedi la milestone Designer editabile e applica solo bugfix/local cleanup.
### Done
Qui chiudi il topic “workflow authoring”.

## Milestone 4 — Publish su Flowable
Obiettivo chiuso: il workflow JSON viene convertito e deployato in Flowable.
### Cosa deve uscire
- converter JSON -> BPMN XML
- publish endpoint
- deployment metadata
- supporto iniziale per 4 tipi nodo
### Prompt stimati
7–10 prompt
### Prompt 1
Analizza il backend e proponi il design del converter JSON -> BPMN per Flowable.
Supporta inizialmente:
- startEvent
- userTask
- exclusiveGateway
- endEvent
Indica classi, mapping e limiti della prima versione.
### Prompt 2
Implementa una prima versione del BPMN converter che trasformi il workflow JSON in BPMN XML valido per Flowable.
Mantieni il codice semplice e ben separato dal controller REST.
### Prompt 3
Implementa il servizio di publish:
- recupera workflow published/draft
- converte in BPMN
- deploya su Flowable
- salva metadata deployment
### Prompt 4
Aggiungi endpoint POST /api/workflows/{id}/publish con gestione errori chiara.
### Prompt 5
Aggiungi un test o una verifica automatica minima sul converter BPMN per un workflow semplice.
### Prompt 6
Aggiorna il frontend workflow detail/list con azione Publish e stato del deployment.
### Prompt 7
Rivedi la milestone Publish su Flowable.
Controlla:
- separazione responsabilità
- error handling
- casi null/invalidi
- metadata persistiti
### Done
Qui chiudi il topic “dal design-time al runtime”.

## Milestone 5 — Runtime Portal / Task Inbox
Obiettivo chiuso: i processi partono e le task si gestiscono dalla UI.
### Cosa deve uscire
- start process
- my tasks
- group tasks
- claim
- complete
- process details base
### Prompt stimati
6–8 prompt
### Prompt 1
Progetta le API minime per usare Flowable runtime da frontend:
- start process
- list my tasks
- list group tasks
- claim task
- complete task
- process instance detail
Non implementare ancora.
### Prompt 2
Implementa la facade backend per start process e task listing.
Non esporre direttamente il modello Flowable al frontend: usa DTO dedicati.
### Prompt 3
Implementa claim e complete task lato backend con gestione errori.
### Prompt 4
Crea nel frontend una Task Inbox con:
- tab mie task
- tab task di gruppo
- refresh
- dettaglio task base
### Prompt 5
Aggiungi schermata di start process per una process definition pubblicata.
### Prompt 6
Collega il completamento task dalla UI al backend.
### Prompt 7
Rivedi la milestone Runtime Portal e applica solo fix mirati.
### Done
Qui chiudi il topic “operatività runtime”.

## Milestone 6 — Form Engine base
Obiettivo chiuso: le user task hanno form vere.
### Cosa deve uscire
- form definitions
- renderer dinamico
- binding alle process variables
- submit
### Prompt stimati
7–9 prompt
### Prompt 1
Proponi un metamodel JSON semplice per le form dinamiche compatibile con user task Flowable.
Supporta inizialmente:
- text
- textarea
- number
- date
- select
- checkbox
### Prompt 2
Implementa backend CRUD per form definitions con persistenza JSON e validazione minima.
### Prompt 3
Implementa un form renderer dinamico nel frontend a partire dalla form definition JSON.
### Prompt 4
Associa le form alle userTask tramite formId o formKey nel workflow JSON e propaga il mapping nel publish verso Flowable.
### Prompt 5
Quando si apre una task umana, renderizza la form associata e consenti submit dei dati come process variables.
### Prompt 6
Aggiungi validazione required/type lato frontend e lato backend dove necessario.
### Prompt 7
Rivedi la milestone Form Engine base e applica solo fix locali.
### Done
Qui chiudi il topic “task umane utilizzabili”.

## Milestone 7 — Monitoring / History
Obiettivo chiuso: hai una vista da piattaforma, non solo da demo.
### Cosa deve uscire
- dettaglio istanza
- stato corrente
- task history
- audit minimo
- lista versioni/deployment
### Prompt stimati
5–7 prompt
### Prompt 1
Analizza come esporre history e stato istanza da Flowable in modo semplice per il frontend.
Proponi DTO ed endpoint minimi.
### Prompt 2
Implementa backend endpoints per:
- instance detail
- task history
- deployment history per workflow
### Prompt 3
Aggiungi nel frontend la pagina dettaglio istanza con:
- stato
- task completate
- task correnti
- variabili principali
### Prompt 4
Aggiungi nella pagina workflow la lista versioni/deployment con data e stato.
### Prompt 5
Rivedi la milestone Monitoring/History e applica fix mirati.
### Done
Qui chiudi il topic “monitoraggio”.

# Stima complessiva per il tuo progetto
## Versione MVP credibile
Con le milestone da 0 a 5 arrivi a un prodotto già molto buono:
- designer
- CRUD workflow
- publish su Flowable
- start process
- task inbox
- complete task
### Prompt stimati
30–41 prompt
## Versione più completa
Con anche 6 e 7:
- forms
- monitoring
- history
### Prompt stimati
42–57 prompt

# Ordine consigliato per non saturare quota inutilmente
Se vuoi massimizzare il valore per prompt, fai così:
1. Milestone 0
2. Milestone 1
3. Milestone 2
4. Milestone 4
5. Milestone 5
6. Milestone 3
7. Milestone 6
8. Milestone 7
Sembra strano mettere la 4 prima della 3, ma ha senso se vuoi prima chiudere il flusso end-to-end minimo. In pratica:
- vedi il workflow
- lo salvi bene
- lo pubblichi
- fai partire processi
- gestisci task
- poi migliori l’editing completo
Questo riduce il rischio di spendere tanti prompt su UX bella ma scollegata dal runtime.

# Regola pratica sui prompt
Per ogni milestone usa sempre questo schema fisso:
## Prompt A — piano
“Analizza e proponi un piano in 5–8 passi. Non scrivere ancora codice.”
## Prompt B/C/D — implementazione
“Implementa solo i passi X–Y. Diff minimo. Non allargare lo scope.”
## Prompt E — review
“Rivedi la milestone, verifica build/errori/regressioni e applica fix minimi.”
Questo è esattamente il tipo di approccio che OpenAI consiglia per task difficili: pianificare prima, riusare istruzioni con AGENTS.md, tenere le modifiche circoscritte e validare continuamente. (Sviluppatori OpenAI)

# Mia raccomandazione netta per te
Se vuoi stare basso di consumo ma alto di resa, punta a questo primo traguardo:
## Target 1
Milestone 0 + 1 + 2 + 4 + 5
### Cosa ottieni
- repo governato bene
- designer visibile
- workflow definition solide
- publish su Flowable
- task inbox runtime
### Prompt attesi
circa 24–33 prompt
È il miglior rapporto valore/quota per il tuo caso.
Se vuoi, nel messaggio dopo ti preparo direttamente il pacchetto dei primi 10 prompt pronti da incollare in Codex, già ordinati nel sequence migliore.